Администрация Чапаевского сельского поселения

Красносельского муниципального района

Костромской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 10 | апреля | 2018 | года |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | 21 |   |

О проведении работ по санитарной очистке и благоустройству территорий Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области.

 Во исполнение Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», закона Костромской области от 24 апреля 2008 года № 304-4-ЗКО «Об обеспечении чистоты на территории Костромской области», закона Костромской области от 21.07.2008 года № 352-4-ЗКО «Об административных правонарушениях», в целях обеспечения санитарного содержания и благоустройства территорий Чапаевского сельского поселения, надлежащего сбора и вывоза отходов производства и потребления, администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список хозяйствующих объектов, которые имеют возможность и могут быть привлечены к выполнению работ по обеспечению чистоты и благоустройства на территории Чапаевского сельского поселения в весеннее-летне-осенний период (приложение 1).
2. Утвердить перечень мероприятий по приведению в нормативное состояние населенных пунктов Чапаевского сельского поселения в апреле – октябре 2019 года (приложение 2)
3. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Чапаевского сельского поселения (приложение 3).
4. Установить сроки проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территорий Чапаевского сельского поселения с 15 апреля 2019 года по 31 октября 2019 года.
5. Привлечь органы территориального общественного самоуправления, старших по домам муниципального жилого фонда, председателей товариществ собственников жилья, руководителей предприятий и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, к организации работ по санитарной очистке и благоустройству территорий.
6. Провести разъяснительную работу среди населения по активному участию в работах по санитарной очистке и благоустройству территорий.
7. Предусмотреть выделение денежных средств из бюджета Чапаевского сельского поселения для организации и проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территорий в размере десяти тысяч рублей.
8. Активизировать работу по составлению протоколов об административных правонарушениях в случаях совершения административных правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, касающихся соблюдений требований правил благоустройства и обеспечения санитарного содержания территорий населенных пунктов Чапаевского сельского поселения.
9. Привлечь собственников, арендаторов земельных участков к организации и проведению работ по санитарной очистке и благоустройству мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, работ по ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке технических средств стабильного территориального размещения, а также прилегающей территории, согласно действующему законодательству.
10. Привлечь собственников, арендаторов объектов торговли к организации и проведению работ по санитарной очистке мест уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли, согласно действующему законодательству.
11. Привлечь собственников автомобильных дорог к организации и проведению работ по санитарной очистке дорог от смёта, пыли, мусора и содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных дорог.
12. Привлечь собственников, арендаторов земельных участков и организации, независимо от формы собственности, выполняющие работы по сносу строений, к организации и проведению работ по санитарной очистке и благоустройству неиспользуемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений.
13. Привлечь собственников частных домовладений к организации и проведению работ по санитарной очистке и благоустройству территорий частных домовладений и прилегающих территорий со стороны дорог, улиц в соответствии с действующим законодательством.
14. Привлечь собственников МКД д.Ченцы к организации и проведению работ по санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий, площадок для спорта, игр, отдыха, внутридомовых проездов и тротуаров.
15. Привлечь хозяйствующие субъекты, собственников, арендаторов к очистке, уборке и содержанию дворовых уборных, выгребных ям в районах неканализованной застройки.
16. Привлечь садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан к организации и проведению работ по санитарной уборке и благоустройству отведенных земельных участков и прилегающих к садоводческим, огородническим и дачным объединениям граждан территорий в соответствии с действующим законодательством.
17. Признать утратившим силу постановление главы администрации Чапаевского сельского поселения от 16 апреля 2018 года № 29 «О проведении работ по санитарной очистке и благоустройству территорий Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области».
18. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в общественно-политической газете «Чапаевский вестник».
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Чапаевского сельского поселения Афанасова А. Н.

 Глава поселения Г.А. Смирнова

 **Приложение №1**

К постановлению № 21 от 10 апреля 2019 года

 о проведении работ по санитарной очистке

 и благоустройству территории Чапаевского

 сельского поселения Красносельского

 муниципального района Костромской области

**1.Список хозяйствующих субъектов, которые имеют возможность и могут быть привлечены к выполнению работ по обеспечению чистоты и благоустройства на территории Чапаевского сельского поселения в весенне-летне-осенний период.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование хоз. субъекта** | **Адрес, телефон** | **Кол-во человек (планируется привлечь)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Компания «Хома-Регион» | пос. им. Чапаева,33-128, 33-108 | 2 |
|  | Всего по поселению |  | 2 |

**2.Список специальной техники, предполагаемой для выполнения работ по обеспечению чистоты и благоустройства на территории Чапаевского сельского поселения в весенне-летне-осенний период, в разрезе хозяйствующих в разрезе хозяйствующих субъектов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование хоз.субъекта | Наименование техники |
| Грузовая | кол-во | Специальная(погрузчик,экскаваторы, и др. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Компания «Хома-Регион» | - | - | Трактор МТЗ-80 | 1 |

**3.Список материалов и инвентаря, которые планируется использовать для обеспечения чистоты и благоустройства на территории Чапаевского сельского поселения в разрезе хозяйствующих субъектов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование хоз.субъекта | Инвентарь, шт. |
| мётлы | грабли | лопаты | мешки | носилки | пилы | косы | другое |
| 1 | СПК «Ивановское» | 3 | 3 | 3 | 25 | - | - | 1 |  |
| 2 | Компания «Хома-Регион» | 3 | 3 | 3 | 20 | - | - | 1 |  |
|  | Итого: | 8 | 8 | 8 | 45 | - | - | 2 |  |

**4.Нормативные акты, разработанные в Чапаевском сельском поселении в соответствии с требованиями закона «Об обеспечении чистоты на территории Костромской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название нормативного акта | Утверждён |
| 1 | Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области | Решение Совета депутатов от 31. 10. 2017 г. № 44 (в редакции решения Совета депутатов от 06.04.2018г.№73)  |

**5.Список организаций, осуществляющих сбор и утилизацию ТБО на территории Чапаевского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Количество заключенных договоров | Наименование организации | Адрес, телефон |
| 1 |  | ООО «ЭкоТехноМенеджмент» | город Кострома, улица Базовая, дом 23. |
|  |  |  |  |

**6.Реестр контейнерных площадок расположенных на территории Чапаевского сельского поселения в разрезе закрепления за конкретными хозяйствующими субъектами.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес расположения площадки | Наличие ограждения, площадки и табличек | Ответственный хозяйствующий субъект/телефон |
| 1 | д. Ченцы, ул. Молодежная, д.1 | - | Хапалова Г.В. |
| 2 | д. Ченцы, ул. Молодежная, д.2 | - | Смирнова Т.П. |
| 3 | д. Ченцы, ул. Молодежная, д.3 | - | Максименко В.Т. |
| 4 | д. Ченцы, ул. Молодежная, д.4 | - | Зимина Т.П. |
| 5 | д. Ченцы, ул. Молодежная, д.7 | - | Ерошенко Р.П. |
| 6 | д. Ченцы, ул. Молодежная, д.8 | - | Яшина Е.В. |
| 7 | д. Ченцы, ул. Молодежная, д.9 | - | Семенова Г.Л. |
| 8 | д. Ченцы, ул. Молодежная, д.10 | - | Цветкова Н.В. |
| 9 | МОУ Иконниковская СОШ | - | МОУ Иконниковская СОШ (8-49432)25146 |
| 10 | Ченцовский д/сад,  | - | ГКУ КО «Ченцовский ЦПДОБПР» (8-49432)25135 |
| 11 | д.Ивановское, дом временного пребывания | **-** | д.Ивановское, дом временного пребывания (8-49432)33104 |

Приложение № 2

К постановлению № 21 от 10 апреля 2019 года

 о проведении работ по санитарной очистке

 и благоустройству территории Чапаевского

 сельского поселения Красносельского

 муниципального района Костромской области

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЧАПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В АПРЕЛЕ-ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА

| № п/п | Адрес (место проведения работ) | Виды работ | Источники финансирования | Количествозанятых: чел./техн. | Исполнитель | Срок выполнения(план) | Срок выполнения(факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Приведение в нормативное состояние фасадов зданий и объектов малых архитектурных форм** |
| 1 | Пос. им. Чапаева,ул. Луговая, д. 23 | Косметический ремонт  | средства предприятия | 1 | Компания «Хома» | 24.05 |  |
| 2 | Д.Иконниково, МОУ Иконниковская СОШ | Мойка стекол | средства предприятия | 1 | Матвеева М.Л. | 24.05 |  |
|  | Итого: 2 здания |  |  |  |  |  |  |
| **II. Улицы, подъездные пути и дороги (включая полосы отвода)** |
| 1 | П. им. Чапаева,ул. Советская | Подсыпка дороги | средства администрации | 3 | Администрация сельского поселения | 15.05-15.06 |  |
| 2 | Пос. им. Чапаева,ул. Луговая | Грейдирование дорожного полотна | средства администрации | 1 | Администрация сельского поселения | 20.05-20.08 |  |
| 3 | П. им. Чапаева,ул. Профсоюзная | Грейдирование дорожного полотна | средства предприятия | 3 | Администрация сельского поселения | 10.09-10.10 |  |
| 4 | Пос. им. Чапаева,ул. Луговая,  | Окашивание обочин | средства предприятия | 3 | Администрация сельского поселения | 15.06-15.-07 |  |
| 5 | д. Ченцы  | Работы в рамках летнего содержания | средства администрации | 3 | Администрация сельского поселения | 15.05-15.07 |  |
| 6 | Д.Марфино  | Грейдирование дорожного полотна | средства администрации | 1 | Администрация сельского поселения | 20.05-20.08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ш.Уборка несанкционированных свалок и приведение в надлежащее состояние мест сбора мусора** |
| 1 | д/дом д. Ченцыул. Молодежная, д. 5 | Вывоз мусора из мусорных контейнеров | средстванаселения | - | ООО «ЭкоТехноМенеджмент» | 2 раза в неделю |  |
| 2 | д. Ченцы МКД | Уборка территории вокруг мусорных контейнеров | средства населения | 1 | ООО «ЭкоТехноМенеджмент | 2 раза в неделю |  |
| 3 | п. им. Чапаева | Вывоз мусора из мусорных контейнеров | средства населения | 1 | ООО «ЭкоТехноМенеджмент | 2 раза в неделю |  |
| 4 | д. Ивановское | Вывоз мусора из мусорных контейнеров | средства населения | 1 | ООО «ЭкоТехноМенеджмент | 2 раза в неделю |  |
| 5 | п. Льнозавода | Вывоз мусора из мусорных контейнеров | средства населения | 1 | ООО «ЭкоТехноМенеджмент | 2 раза в неделю |  |
| 5 | Д. Синцово | Вывоз мусора из мусорных контейнеров | средства населения | 1 | ООО «ЭкоТехноМенеджмент | 2 раза в неделю |  |
| 6 | Д. Карабаново | Вывоз мусора из мусорных контейнеров | средства населения | 1 | ООО «ЭкоТехноМенеджмент | 2 раза в неделю |  |
|  | Итого: 5 |  |  |  |  |  |  |
| **IV.Приведение в нормативное состояние мест отдыха, общественного пользования и массового посещения, парков, скверов, мемориальных комплексов, памятников, озелененных территории** |
| 1 | д. Ивановское | Скашивание травы в парке |  | 5 | население | 6.06 |  |
| 2 | п. Льнозавода | Скашивание травы в парке |  | 3 | население | 8.06 |  |
| 3 | д. Ивановское, детская площадка | Устройство клумб |  | 6 | Жители, ТОС | 30.05 |  |
| 4 | Д. Ченцы | Установка элементов детских площадок, ремонт | средства администрации | 5 | ТОС | до 20. 05 |  |
|  | Итого: 4  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Приведение в нормативное состояние внутренних и прилегающих территорий, принадлежащих индивидуальным предпринимателям** |
| 1 | Пос. им. Чапаева,ул. Луговая, д. 23 | Скашивание растительности на территории предприятия | средства предприятия | 3 | Компания «Хома» | 30.06 |  |
| 2 | П. им.Чапаева, магазин ОАО «Красносельское» | Уборка территории вокруг магазина. Синцово, п.им. Чапаева | собственные средства | 1 | ОАО «Красносельское» | еженедельно |  |
| 3 | П. им.Чапаева, магазин ИП Смирнова Ю. И. | Уборка территории вокруг магазина | собственные средства | 2 | ИП Смирнова Ю. И. | еженедельно |  |
| 4 | Д. Ченцы, магазин ООО «ВК-Торг» | Уборка прилегающей территории | собственные средства | 3 | ООО «ВК-Торг» | еженедельно |  |
| 5 | Д. Синцово, магазин ИП Загребин | Уборка прилегающей территории | собственные средства | 2 | ИП Загребин | еженедельно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: 5 |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий частных домовладений** |
| 1 | П. им. Чапаева, ул. Центральная | Скашивание травы |  | 5 | жители | до 30.06 |  |
| 2 | Д. Ивановское, ул. Комсомольская | Скашивание травы |  | 8 | жители | до 30.06 |  |
| 3 | Д. Ченцы, ул. Молодежная | Скашивание травы |  | 8 | жители | до 30.06 |  |
|  | Итого: 1500 метров |  |  |  |  |  |  |
| **VII. Приведение в нормативное состояние внутриквартальных и внутридворовых территорий** |
| 1 | Ченцовский д/дом | Уборка прилегающей территории | собственные средства | 5 | сотрудники | 2 раза неделю |  |
| 2 | Чапаевская школа-сад | Уборка прилегающей территории | собственные средства | 8 | Соколова С. Н. | до 30.06 |  |
| 3 | МОУ Иконниковская СОЖ | Уборка прилегающей территории | собственные средства | 10 |  Матвеева М.Л. | до 30.06 |  |
|  | Итого: 3 территории |  |  |  |  |  |  |
| **VIII. Приведение в нормативное состояние социально-значимых объектов (дошкольные учреждения, учебные заведения, учреждения здравоохранения, спортивные учреждения, учреждения культуры, вокзалы, станции и др.)** |
| 1 | Ченцовский д/дом | Уход за цветниками | собственные средства | 3 | сотрудники | до 15.08 |  |
| 2 | Чапаевская школа-сад | Уход за цветниками | собственные средства | 2 | Соколова С. Н. | до 15.08 |  |
| 3 | МОУ Иконниковская СОШ | Уход за цветниками | собственные средства | 4 |  Матвеева М.Л. | до 15.08 |  |
| 4 | Д. Ивановское | Ремонт элементов детских площадок | средства администрации | 2 | ТОС | до 20. 05 |  |
| 5 | Д. Синцово | Ремонт элементов детских площадок | средства администрации | 2 | ТОС | до 20. 05 |  |
| 6 | Д. Ченцы | Установка элементов детских площадок, ремонт | средства администрации | 2 | ТОС | до 20. 05 |  |
| 7 | Д. Ивановское дом культуры | Уборка прилегающей территории | собственные средства | 2 | Исакова Н.В. | до 20. 05 |  |
| 8 | Д. Синцово дом культуры | Уборка прилегающей территории | собственные средства | 2 | Горбунова Е.Г. | до 20. 05 |  |
| 9 | Д. Ченцы дом культуры | Уборка прилегающей территории | собственные средства | 2 | Шалина Н.В. | до 20. 05 |  |
|  | Итого: 9 | - | - | 18 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

К постановлению № 21 от 10 апреля 2019 года

 о проведении работ по санитарной очистке

 и благоустройству территории Чапаевского

 сельского поселения Красносельского

 муниципального района Костромской области

Информация

о проведении работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территории Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района на « » \_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

Сроки проведения работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий в соответствии с принятым правовым актом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| За день | с начала периода выполнения работ нарастающим итогом |
| 1 | Проведено общегородских (общерайонных) субботников | ед. |  |  |
| 2.2.12.22.32.42.52.6 | Количество людей, принявших участие в работах, всего | чел. |  |  |
| в том числе: работники ЖКХ | чел. |  |  |
| школьники, студенты | чел. |  |  |
| работники предприятий, организаций | чел. |  |  |
| члены общественных организаций и политических партий | чел. |  |  |
| Жители | чел. |  |  |
| лица, состоящие на учете центров службы занятости, привлеченные к общественным работам | чел. |  |  |
| 3.3.13.2 | Количество задействованной техники | ед. |  |  |
| в т.ч. техники предприятий ЖКХ (указать название предприятий) | ед. |  |  |
| сделано рейсов по вывозу мусора | ед. |  |  |
| 4.4.14.2 | Вывезено ТБО | м³ |  |  |
| Вывезено крупногабаритного мусора | м³ |  |  |
| Ликвидировано несанкционированных (стихийных) свалок | ед. |  |  |
| 5.5.1 | Общая протяженность улиц | км |  |  |
| Убрано улиц | км |  |  |
| 5.2. | Площадь выполненного ямочного ремонта | кв. м |  |  |
| 6.6.1 | Общее количество придомовых территорий | ед. |  |  |
| убрано придомовых территорий | ед. |  |  |
| 7. | Убрано и отремонтировано контейнерных площадок | ед. |  |  |
| 8. | Убрано территорий, прилегающих к объектам торговли | ед. |  |  |
| 9.9.1. | Убрано зеленых зон, всего | ед. |  |  |
| В том числе: скверов, парков | ед. |  |  |
| 10 | Посажено зеленых насаждений (деревьев, кустарников) | ед. |  |  |
| 11 | Снесено старых (аварийных) деревьев | ед. |  |  |
| 12. | Ремонт малых архитектурных сооружений: |  |  |  |
| 12.1 | заборов | пог.м. |  |  |
| 12.2. | скамеек | ед. |  |  |
| 13.13.1 | Всего кладбищ на территории муниципального образования | ед. |  |  |
| В том числе приведено в надлежащее санитарное состояние в период месячника | ед. |  |  |
| 14 | Отремонтировано фасадов зданий | м2 |  |  |
| 15 | Убрано ветхих, сгоревших, бесхозяйных строений | ед. |  |  |
| 16. | Проведено проверок контролирующими органами | ед. |  |  |
| 17.17.117.2 | Финансовые затраты на проведение работ по благоустройству и санитарной очистке территорий | тыс. руб. | на весь периодработ |  |
| В том числе:из бюджета муниципального образования | тыс. руб. | на весь периодработ |  |
| за счет внебюджетных источников | тыс. руб. | на весь периодработ |  |