Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в деятельности администрации г.п.п. Красное-на-Волге.

Установлено, что 11.01.2022 между администрацией г.п.п. Красное-на-Волге и ООО «ЛЭО» заключен муниципальный контракт №0141300024421000027 на выполнение работ по благоустройству междворового пространства домов 20-24 по ул. Советской п. Красное-на-Волге.

Согласно п. 2.1 Контракта окончание работ – не позднее 30.07.2022 со дня заключения Контракта.

В соответствии с п.п. 3.1., 3.4., 3.5. Контракта цена составляет 3 863 749 рублей, источник финансирования – бюджет городского поселения п. Красное-на-Волге. Оплата производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке.

22.07.2022 между Администрацией и ООО «ЛЭО» подписан Акт приемки №2 на сумму 346289 рублей.

Однако в нарушение ч.1 ст.94 ФЗ №44-ФЗ Заказчиком обязательства по оплате выполненных не исполнены.

По результатам проверки главе администрации г.п.п. Красное-на-Волге внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, задолженность погашена в полном объеме, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении главы администрации г.п.п. Красное-на-Волге возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ, которое рассмотрено УФАС по Костромской области, глава администрации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30000 рублей.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции                                                                          А.А. Голубев

А.А. Голубев, 8(49432)31568