Администрация Чапаевского сельского поселения

Красносельского муниципального района

Костромской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 09 | апреля | 2013 | года |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | 6 |  |

О проведении работ по санитарной очистке и благоустройству территорий Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области.

Во исполнение Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», закона Костромской области от 24 апреля 2008 года № 304-4-ЗКО «Об обеспечении чистоты на территории Костромской области», закона Костромской области от 21.07.2008 года № 352-4-ЗКО «Об административных правонарушениях», в целях обеспечения санитарного содержания и благоустройства территорий Чапаевского сельского поселения, надлежащего сбора и вывоза отходов производства и потребления, администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список хозяйствующих объектов, которые имеют возможность и могут быть привлечены к выполнению работ по обеспечению чистоты и благоустройства на территории Чапаевского сельского поселения в весеннее-летне-осенний период (приложение 1).
2. Утвердить перечень мероприятий по приведению в нормативное состояние населенных пунктов Чапаевского сельского поселения в апреле – октябре 2013 года (приложение 2)
3. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Чапаевского сельского поселения (приложение 3).
4. Установить сроки проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территорий Чапаевского сельского поселения с 20 апреля 2013 года по 31 октября 2013 года.
5. Утвердить перечень закрепления территорий за организациями всех форм собственности, расположенными на территории Чапаевского сельского поселения для уборки в период проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территорий (приложение 4).
6. Утвердить график проведения «санитарных дней» на территории Чапаевского сельского поселения в период проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территорий (приложение 5).
7. Привлечь органы территориального общественного самоуправления, старших по домам муниципального жилого фонда, председателей товариществ собственников жилья, руководителей предприятий и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, к организации работ по санитарной очистке и благоустройству территорий.
8. Провести разъяснительную работу среди населения по активному участию в работах по санитарной очистке и благоустройству территорий.
9. Предусмотреть выделение денежных средств из бюджета Чапаевского сельского поселения для организации и проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территорий в размере десяти тысяч рублей.
10. Активизировать работу по составлению протоколов об административных правонарушениях в случаях совершения административных правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, касающихся соблюдений требований правил благоустройства и обеспечения санитарного содержания территорий населенных пунктов Чапаевского сельского поселения.
11. Привлечь собственников, арендаторов земельных участков к организации и проведению работ по санитарной очистке и благоустройству мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, работ по ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке технических средств стабильного территориального размещения, а также прилегающей территории, согласно действующему законодательству.
12. Привлечь собственников, арендаторов объектов торговли к организации и проведению работ по санитарной очистке мест уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли, согласно действующему законодательству.
13. Привлечь собственников автомобильных дорог к организации и проведению работ по санитарной очистке дорог от смёта, пыли, мусора и содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных дорог.
14. Привлечь собственников, арендаторов земельных участков и организации, независимо от формы собственности, выполняющие работы по сносу строений, к организации и проведению работ по санитарной очистке и благоустройству неиспользуемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений.
15. Привлечь собственников частных домовладений к организации и проведению работ по санитарной очистке и благоустройству территорий частных домовладений и прилегающих территорий со стороны дорог, улиц в соответствии с действующим законодательством.
16. Привлечь ТСЖ «Ченцы», осуществляющее управление многоквартирными домами, к организации и проведению работ по санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий, площадок для спорта, игр, отдыха, внутридомовых проездов и тротуаров.
17. Привлечь хозяйствующие субъекты, собственников, арендаторов к очистке, уборке и содержанию дворовых уборных, выгребных ям в районах неканализованной застройки.
18. Привлечь садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан к организации и проведению работ по санитарной уборке и благоустройству отведенных земельных участков и прилегающих к садоводческим, огородническим и дачным объединениям граждан территорий в соответствии с действующим законодательством.
19. Признать утратившим силу постановление главы администрации Чапаевского сельского поселения от 16 марта 2012 года № 7 «О проведении работ по санитарной очистке и благоустройству территорий Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области».
20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Чапаевского сельского поселения Смирнова В. Н.

Глава поселения Г.А. Смирнова.

**Приложение №1**

**1.Список хозяйствующих субъектов, которые имеют возможность и могут быть привлечены к выполнению работ по обеспечению чистоты и благоустройства на территории Чапаевского сельского поселения в весенне-летне-осенний период.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование хоз. субъекта** | **Адрес, телефон** | **Кол-во человек (планируется привлечь)** |
| 1 | СПК «Ивановское» | пос. им. Чапаева,ул. Центральная, д.5, 33-133 | 5 |
| 2 | СПК «Власть Советов» | д. Синцово, ул. Центральная 24-187 | 6 |
| 3 | ФГУП «Ченцы Россельхозакадемии | д. Ченцы,  25-143 | 2 |
| 4 | ООО «Альбатрос-Групп» и ООО «Градмастер» | пос. им. Чапаева,  33-128, 33-108 | 3 |
|  | Всего по поселению |  | 16 |

**2.Список специальной техники, предполагаемой для выполнения работ по обеспечению чистоты и благоустройства на территории Чапаевского сельского поселения в весенне-летне-осенний период, в разрезе хозяйствующих в разрезе хозяйствующих субъектов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование хоз.субъекта | Наименование техники | | | |
| Грузовая | кол-во | Специальная(погрузчик,  экскаваторы, и др. | Кол-во |
| 1 | СПК «Ивановское» | - | - | Трактор | 1 |
| 2 | СПК «Власть Советов» | - | - | Трактор | 1 |
| 3 | ООО «Альбатрос-Групп» и ООО «Градмастер» | - | - | Трактор | 1 |

**3.Список материалов и инвентаря, которые планируется использовать для обеспечения чистоты и благоустройства на территории Чапаевского сельского поселения в разрезе хозяйствующих субъектов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование хоз.субъекта | Инвентарь, шт. | | | | | | | |
| мётлы | грабли | лопаты | мешки | носилки | пилы | косы | другое |
| 1 | СПК «Ивановское» | 5 | 5 | 5 | 40 | - | - | 4 |  |
| 2 | СПК «Власть Советов» | 5 | 5 | 5 | 30 | - | - | 3 |  |
| 3 | ФГУП «Ченцы Россельхозакадемии | 3 | 3 | 3 | 50 | - | - | 3 |  |
| 4 | ООО «Альбатрос-Групп» и ООО «Градмастер» | 3 | 3 | 3 | 20 | - | - | 1 |  |
|  | Итого: | 16 | 16 | 16 | 150 | - | - | 11 |  |

**4.Нормативные акты, разработанные в Чапаевском сельском поселении в соответствии с требованиями закона «Об обеспечении чистоты на территории Костромской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название нормативного акта | Утверждён |
| 1 | Правила благоустройства и санитарного содержания на территории Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области | Решение Совета депутатов от 22. 02.2006 г. № 27 |
| 2 | Правила содержания частных домовладений в Чапаевском сельском поселении Красносельского муниципального района Костромской области | Решение Совета депутатов  от 22. 02.2006 г. № 26 |
|  |  |  |

**5.Список организаций, осуществляющих сбор и утилизацию ТБО на территории Чапаевского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количество заключенных договоров | Наименование организации | Адрес, телефон |
| 1 | 1 | МУП «Коммунальник» | П. Красное-на-Волге |
|  |  |  |  |

**6.Реестр контейнерных площадок расположенных на территории Чапаевского сельского поселения в разрезе закрепления за конкретными хозяйствующими субъектами.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес расположения площадки | Наличие ограждения, площадки и табличек | Ответственный хозяйствующий субъект/телефон |
| 1 | Д. Ченцы, ул. Молодежная, д.1 | - | ТСЖ |
| 2 | Д. Ченцы, ул. Молодежная, д.2 | - | ТСЖ |
| 3 | Д. Ченцы, ул. Молодежная, д.3 | - | ТСЖ |
| 4 | Д. Ченцы, ул. Молодежная, д.7 | - | ТСЖ |
| 5 | Д. Ченцы, ул. Молодежная, д.8 | - | ТСЖ |
| 6 | Д. Ченцы, ул. Молодежная, д.9 | - | ТСЖ |
| 7 | Д. Ченцы, ул. Молодежная, д.10 | - | ТСЖ |
| 8 | Д. Ченцы, ул. Молодежная, д.4 | - | ТСЖ |
| 9 | Д. Ивановское,ул. Центральная, д. 20 | - | Чапаевская школа-сад |
| 10 | Д. Ивановское, ул. Центральная, д.17 | - | Дом временного пребывания |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЧАПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В АПРЕЛЕ-ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА

| № п/п | Адрес (место проведения работ) | Виды работ | Источники финансирования | Количество  занятых: чел./техн. | Исполнитель | Срок выполнения  (план) | Срок выполнения  (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Приведение в нормативное состояние фасадов зданий и объектов малых архитектурных форм** | | | | | | | |
| 1 | Пос. им. Чапаева,  ул. Центральная, д. 6 | Ремонт забора | средства предприятия | 2 | СПК «Ивановское» | 15.04 |  |
| 2 | Пос. им. Чапаева,  ул. Луговая, д. 23 | Косметический ремонт фасада | средства предприятия | 1 | СПК «Ивановское» | 15.04 |  |
| 3 | Д.Иконниково, МОУ Иконниковская СОЖ | Мойка стекол | средства предприятия | 1 | Хренова И.Ю. | 5.04 |  |
| 4 | Пос. им. Чапаева,  ул. Луговая, д. 23 | Покраска ворот | средства предприятия | 1 | ООО «Градмастер» | 10.06 |  |
|  | Итого: 2 здания |  |  |  |  |  |  |
| **II. Улицы, подъездные пути и дороги (включая полосы отвода)** | | | | | | | |
| 1 | Пос. им. Чапаева,  ул. Луговая, д. 23 | Подсыпка центральной дороги | средства предприятия | 3 | ООО «Градмастер» | 15.05-15.06 |  |
| 2 | Пос. им. Чапаева,  ул. Луговая | Грейдирование дорожного полотна | средства администрации | 1 | Администрация сельского поселения | 20.05-20.08 |  |
| 3 | Пос. им. Чапаева,  ул. Луговая, д. 23 | Подсыпка центральной дороги | средства предприятия | 3 | Администрация сельского поселения | 10.09-10.10 |  |
| 4 | Пос. им. Чапаева,  ул. Луговая, д. 23 | Окашивание обочин | средства предприятия | 3 | Администрация сельского поселения | 15.06-15.-07 |  |
|  | Итого - 250 м. |  |  |  |  |  |  |
| **Ш.Уборка несанкционированных свалок и приведение в надлежащее состояние мест сбора мусора** | | | | | | | |
| 1 | д/дом д. Ченцы  ул. Молодежная, д. 5 | Вывоз мусора из мусорных контейнеров | средства  населения | - | КРО ОООИВА ПУ-3 | 2 раза в неделю |  |
| 2 | д. Ченцы МКД | Уборка территории вокруг мусорных контейнеров | средства населения | 1 | МУП «Коммунальник» | 2 раза в неделю |  |
| 3 | п. им. Чапаева | Вывоз мусора из мусорных контейнеров | средства населения | 1 | МУП «Коммунальник» | 2 раза в неделю |  |
| 4 | д. Ивановское | Вывоз мусора из мусорных контейнеров | средства населения | 1 | МУП «Коммунальник» | 2 раза в неделю |  |
| 5 | п. Льнозавода | Вывоз мусора из мусорных контейнеров | средства населения | 1 | МУП «Коммунальник» | 2 раза в неделю |  |
|  | Итого: 5 |  |  |  |  |  |  |
| **IV.Приведение в нормативное состояние мест отдыха, общественного пользования и массового посещения, парков, скверов, мемориальных комплексов, памятников, озелененных территории** | | | | | | | |
| 1 | д. Ивановское | Скашивание травы в парке |  | 10 | население | 6.06 |  |
| 2 | п. Льнозавода | Скашивание травы в парке |  | 8 | население | 8.06 |  |
| 3 | д. Ивановское, детская площадка | Устройство клумб |  | 6 | Жители, ТОС | 30.05 |  |
|  | Итого: 3 |  |  |  |  |  |  |
| **V. Приведение в нормативное состояние внутренних и прилегающих территорий, принадлежащих индивидуальным предпринимателям** | | | | | | | |
| 1 | Пос. им. Чапаева,  ул. Луговая, д. 23 | Скашивание растительности на территории предприятия | средства предприятия | 3 | ООО «Градмастер» | 30.06 |  |
| 2 | П. им.Чапаева, магазин ОАО «Красносельское» | Уборка территории вокруг магазина | собственные средства | 2 | ОАО «Красносельское» | еженедельно |  |
| 3 | П. им.Чапаева, магазин ИП Смородинов С. В. | Уборка территории вокруг магазина | собственные средства | 2 | ИП Смородинов С. В. | еженедельно |  |
| 4 | Д. Ченцы ООО «ВК-Торг» | Уборка прилегающей территории | собственные средства | 3 | ООО «ВК-Торг» | еженедельно |  |
| 5 | Д. Ченцы ИП Бахтина О.В. | Уборка прилегающей территории | собственные средства | 2 | ИП Бахтина О.В | еженедельно |  |
| 6 | Д. Синцово ИП Загребин | Уборка прилегающей территории | собственные средства | 2 | ИП Загребин | еженедельно |  |
|  | Итого: 6 |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий частных домовладений** | | | | | | | |
| 1 | П. им. Чапаева, ул. Центральная | Скашивание травы |  | 5 | жители | до 30.06 |  |
| 2 | Д. Ивановское, ул. Комсомольская | Скашивание травы |  | 8 | жители | до 30.06 |  |
| 3 | Д. Ченцы, ул. Молодежная | Скашивание травы |  | 8 | жители | до 30.06 |  |
|  | Итого: 1500 метров |  |  |  |  |  |  |
| **VII. Приведение в нормативное состояние внутриквартальных и внутридворовых территорий** | | | | | | | |
| 1 | Ченцовский д/дом | Уборка прилегающей территории | собственные средства | 18 | сотрудники | 2 раза неделю |  |
| 2 | Чапаевская школа-сад | Уборка прилегающей территории | собственные средства | 10 | Соколова С. Н. | до 30.06 |  |
| 3 | МОУ Иконниковская СОЖ | Уборка прилегающей территории | собственные средства | 10 | Хренова И. Ю. | до 30.06 |  |
|  | Итого: 3 территории |  |  |  |  |  |  |
| **VIII. Приведение в нормативное состояние социально-значимых объектов (дошкольные учреждения, учебные заведения, учреждения здравоохранения, спортивные учреждения, учреждения культуры, вокзалы, станции и др.)** | | | | | | | |
| 1 | Ченцовский д/дом | Уход за цветниками | собственные средства | 3 | сотрудники | до 15.08 |  |
| 2 | Чапаевская школа-сад | Уход за цветниками | собственные средства | 2 | Соколова С. Н. | до 15.08 |  |
| 3 | МОУ Иконниковская СОЖ | Уход за цветниками | собственные средства | 4 | Хренова И.Ю. | до 15.08 |  |
|  | Итого: 2 школы  1 д/дом |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

К постановлению администрации

Чапаевского сельского поселения

Красносельского муниципального района

от « 09 » апреля 2013 года № 6

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Чапаевского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смирнова Г.А.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий**

**Чапаевского сельского поселения Красносельского района на 2013 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие  (вид работ) | Объем работ | Адрес  (улица) | Трудовые  ресурсы,  чел. | Механизмы,  инвентарь | Срок  выполнения  работ (начало,  окончание) | Должностное лицо  ответственное за  благоустройство  улиц | Ответственный  исполнитель |
| 1 | Организация и проведение работ по уборке и благоустройству  территории у МКД д.Ченцы | 1.Уборка мусора  2.Посадка деревьев  И кустарников, обрезка.  3.Уборка территории у контейнеров, покраска  Контейнеров.  4.Оформление цветочных клумб. | Ул.Молодежная | 27 | Грабли, лопаты, метлы.  Краска, кисти | 20.04- 15.05.  01.05.-30.06.  15.05.-01.06. | Смирнов В.Н. | ТСЖ в лице Поспеловой Г.Е. |
| 2 | Организация и проведение работ по уборке и благоустройству территории предприятия ООО  «ГрадМастер» | 1.Уборка территорий закрепленных за предприятием.  2.Косметический ремонт помещений  3.Оформление цветочных клуб. | П.им.Чапаева  Ул.Луговая д.23 | 5 | Грабли, метлы, лопаты,  трактор | Еженедельно  01.06.-01.09.  15.05.-15.06. | Смирнов В.Н. | Лапенко А.А. |
| 3 | Организация и проведение работ по уборке и благоустройству территории ювелирной мастерской ЧП Смирнова Ю.И. | 1.Уборка прилегающих территорий  2. Устройство цветочных клумб. | П.им.Чапаева  Ул.Центральная д.13 | 10 | Грабли, метлы, лопаты | Еженедельно  апрель-октябрь | Смирнов В.Н. | Смирнова Ю.И. |
| 4 | Организация и проведение работ по уборке и благоустройству территории СПК «Ивановское» | 1.Уборка прилегающих территорий  2.Косметический ремонт фасада и ремонт ограждения конторы | п.им.Чапаева | 7 | Грабли, метлы, трактор, кисти | 15.04.- 01.06. | Смирнов В.Н. | Замашкина Е.Н. |
| 5 | Организация и проведение работ по уборке и благоустройству территории ОПХ«Ченцы» | 1.Уборка прилегающих территорий | д. Ченцы | 6 | Грабли, метлы,  трактор | 15.04.-01.06. | Смирнов В.Н. |  |
| 6 | Организация и проведение работ по уборке и благоустройству территории СПК «Власть Советов» | 1.Уборка прилегающих территорий | д. Синцово | 6 | Грабли, метлы,  трактор | 15.04.- 01.06. | Смирнов В.Н. | Ермакова С.В. |
| 7 | Организация и проведение работ по уборке и благоустройству территории кабинета врача общей практики, Дома временного пребывания, музея им.Бирюкова | 1.Уборка прилегающих территорий | д.Ивановское  ул.Центральная, д. 17 | 10 | Грабли, метлы, лопаты | 15.04.- 01.06. | Смирнов В.Н. | Львова А.Л.  Гусенкова А.А.  Моисеева Т.И. |
| 8 | Организация и проведение работ по уборке и благоустройству территории детского дома д.Ченцы | 1.Уборка прилегающих территорий  2.Оформление цветников | д.Ченцы ул.Молодежная | 8 | Грабли, метлы, лопаты, трактор. | Еженедельно | Смирнов В.Н. | Семенова Л.Г. |
| 9 | Организация и проведение работ по уборке и благоустройству территории у памятников павшим воинам, парков, памятных знаков. | 1.Уборка на прилегающих территориях, аллеях  2.Косметический ремонт памятников.  3.Окашивание сорной растительности | д.Ивановское  д.Григорково  д.Ченцы | 46 | Метлы, грабли, метлы,  краска,  кисти. | Апрель-октябрь | Смирнов В.Н. | Бакина Т.Г.  Кесслер М.Н.  Иванова Л.В.  Шалина Н.И.  Горбунова Е.Г. |
| 10 | Организация и проведение работ по уборке и благоустройству территорий объектов торговли | 1.Уборка прилегающих территорий  2.Разбивка цветников | П.им.Чапаева  Д.Синцово,  Д.Ченцы  Д.Иконниково | 12 | Метлы,  Грабли, лопаты | Еженедельно  апрель-октябрь | Смирнов В.Н. | Собственники объектов торговли |
| 11 | Организация и проведение работ по уборке и благоустройству территорий мест погребения | 1.Уборка прилегающих территорий | Д.Карабаново  Д.Княжево  Ильинское  Семеновское | 25 | грабли | апрель-октябрь | Смирнов В.Н. | Родственники погребенных |

Приложение № 4

Перечень закрепления территорий за организациями всех форм собственности, расположенными на территории Чапаевского сельского поселения для уборки в период проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территорий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Закрепленная территория |
| Д. Ченцы | | |
| 1 | ФГУП Ченцы Россельхозакадемии | Территория ФГУП Ченцы;  территория конторы и прилегающая территория в радиусе 15 метров; территория дороги от здания конторы до а/ дороги Кострома-Заволжск |
| 2 | Дом культуры Ченцы | Территория от Дома культуры до здания конторы ФГУП Ченцы |
| 3 | Ченцовский детский дом | Территория памятника погибшему солдату и периметр территории в радиусе 15 метров; территория дороги от памятника погибшему солдату до дома культуры |
| 4 | ООО «ВК-Торг» | Территория магазина и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 15 | ЧП Бахтина О. В. | Территория магазина и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 6 | ТСЖ «Ченцы» | Придомовые территории в радиусе 15 метров |
| 7 | ИП Корытина С.Б. | Территория магазина и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 8 | Библиотека | Территория библиотеки и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 9 | ФАП | Территория ФАП и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 10 | Отделение связи Ченцы | Территория отделения связи и периметр территории в радиусе 15 метров |
| Д. Иконниково | | |
| 1 | МОУ Иконниковская СОШ | Территория МОУ Иконниковская СОШ и периметр территории в радиусе 15 метров, остановка автобуса д. Иконниково в радиусе 15 метров |
| 2 | ИП Корытина С.Б. | Территория магазина и периметр территории в радиусе 15 метров |
| Д. Синцово | | |
| 1 | СПК «Власть Советов» | Территория СПК «Власть Советов»;  территория конторы и прилегающая территория в радиусе 15 метров; территория дороги от здания конторы до а/ дороги Кострома-Заволжск; прилегающая территория дороги Кострома-Заволжск (правая сторона) от РММ до АЗС |
| 2 | Дом культуры Синцово | Территория Дома культуры и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 3 | ФАП | Территория ФАП и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 4 | ОАО «Красносельское» | Территория магазина и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 15 | МОУ Григорковская школа-сад | Территория МОУ Григорковская школа-сад и периметр территории в радиусе 15 метров, остановка автобуса д. Синцово в радиусе 15 метров |
| 6 | ИП Загребин М. А. | Территория магазина и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 7 | Отделение связи Синцово | Территория отделения связи и периметр территории в радиусе 15 метров |
| Д. Ивановское | | |
| 1 | Ивановский дом временного пребывания | Территория Ивановского дома сестринского ухода и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 2 | Музей П. И. Бирюкова | Территория вокруг пруда П.И.Бирюкова в радиусе 15 метров |
| 3 | ИП Смородинов | Территория магазина и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 4 | ОАО «Красносельское» | Территория магазина и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 15 | ИП Попова Т.Ю. | Территория от здания бара до участка Михайлова А.Н. и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 6 | ИП Сергеев С.П. | Территория магазина и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 7 | СПК «Ивановское» | Территория СПК «Ивановское»;  территория конторы и прилегающая территория в радиусе 15 метров; прилегающая территория АЗС СПК «Ивановское» |
| 8 | МОУ Чапаевская начальная школа-сад | Территория МОУ Чапаевская начальная школа-сад и периметр территории в радиусе 15 метров, территория парка у памятника погибшим воинам |
| 9 | Администрация Чапаевского сельского поселения | Территория здания администрации и периметр территории в радиусе 15 метров, территория вдоль дороги от здания администрации по ул. Советская, ул. Центральная до магазина ИП Смородинов С.В. |
| 10 | Дом культуры Ивановское | Территория Дома культуры и периметр территории в радиусе 15 метров; ул. Горная; территория памятника погибшим воинам |
| 11 | ООО «Градмастер» | Территория предприятия и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 12 | Молодежный центр «Волга» | Территория Дома культуры и периметр территории в радиусе 15 метров; ул. Горная; территория памятника погибшим воинам |
| 13 | ИП Репин С. | Территория деревообрабатывающего цеха и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 14 | Отделение связи Ивановское | Территория отделения связи и периметр территории в радиусе 15 метров |
| 115 | ИП Смирнова Ю.И. | Территория ювелирной мастерской и периметр территории в радиусе 15 метров |